MPMS 多專案管理系統

系統規格書

V0.1 初稿

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | MPMS 多專案管理系統規格書 |
| 版本 | V0.1 |
| 文件狀態 | 需求確認後之系統規格初稿 |
| 產出日期 | 2026-05-27 |
| 適用範圍 | 多專案進度追蹤、週會控管、任務審查、附件稽核與通知管理 |
| 技術決策 | ASP.NET Core MVC、SQL Server / Azure SQL、Dapper、Azure Blob Storage、SignalR、Quartz.NET |

文件定位 • 本文件為 MPMS 第一版系統規格書，供需求確認、資料庫設計、功能拆解與 Vibe Coding 開發使用。 • 本版已依使用者決策納入：Employee 不可新增任務、任務完成需以附件內容審查、附件存雲端、週會快照由 PM 手動封存。 • 本文件的資料庫結構為邏輯設計初稿，實作前仍需依實際部署、檔案大小、登入方式與 Email 服務進行欄位微調。

目錄

| 章節 | 標題 |
| --- | --- |
| 1 | 系統目的與建置背景 |
| 2 | 技術工具背景與系統架構 |
| 3 | 角色、權限與資料可視規則 |
| 4 | 功能架構表 |
| 5 | 核心作業流程 |
| 6 | 主要功能需求說明 |
| 7 | 資料庫結構設計 |
| 8 | 任務狀態、附件稽核與同儕審查規則 |
| 9 | 週會控制台與週進度快照 |
| 10 | 自動通知需求 |
| 11 | 非功能需求 |
| 12 | 驗收情境與測試重點 |
| 13 | 待確認事項 |

1. 系統目的與建置背景

1.1 建置背景

MPMS（Multi Project Management System，多專案管理系統）用於支援公司內部多個專案同步推進時的進度掌控、任務指派、附件稽核、週會追蹤與跨專案透明管理。

本系統的核心不是單純的任務清單，而是將「專案進度」、「任務責任」、「附件佐證」、「同儕審查」與「週會控管」串成一套可追蹤、可稽核、可視覺化的管理流程。

1.2 系統目標

讓 PM 可在同一系統中掌握多個專案的進度、里程碑與卡關狀態。

讓所有使用者皆可跨專案唯讀瀏覽進度，形成公開透明的同儕壓力。

讓任務完成不再只靠口頭回報，而是以附件與完工摘要作為審查依據。

讓週會可以直接投影系統畫面，集中檢視本週截止、狀態更新、卡關與附件牆。

讓 PM 於週會結束後手動封存當週快照，作為後續週報、月報、趨勢圖與責任追蹤依據。

1.3 設計原則

| 原則 | 說明 |
| --- | --- |
| 全局透明 | 所有人可跨專案查看專案、里程碑、任務狀態、附件摘要與進度條。 |
| 操作受限 | 雖然全局可看，但 Employee 只能更新與自己相關的任務，不可新增任務或調整專案結構。 |
| 附件為證據 | 任務進入 Reviewing 或 Done 前必須有附件與完工摘要，審查人依附件內容判定通過或退回。 |
| 進度人工控管 | 專案與里程碑進度百分比由 PM 於週會依實務情況手動調整，不由任務公式自動加總。 |
| 快照不可覆蓋 | 週會快照封存後不可直接覆蓋，若需修正需建立修正版並保留原因。 |
| 稽核軌跡完整 | 狀態異動、附件上傳、審查通過、審查退回、進度調整與快照封存均需保留 log。 |

2. 技術工具背景與系統架構

2.1 技術選型總覽

| 類別 | 採用技術 | 用途與理由 |
| --- | --- | --- |
| 開發方式 | Vibe Coding / AI 輔助開發 | 以明確規格、資料表與流程為基礎，使用 AI IDE 快速產生 CRUD、Service、Repository 與畫面。 |
| AI 開發工具 | Cursor 或 Windsurf | 協助理解專案 codebase、產生功能、重構程式、撰寫測試與調整畫面。 |
| 後端框架 | ASP.NET Core MVC | 適合內部管理系統、權限控管、表單維護、週會控制台與 MVC 分層。 |
| 程式語言 | C# | 配合 ASP.NET Core 與企業內部系統維護習慣。 |
| 資料庫 | SQL Server / Azure SQL | 用於儲存專案、里程碑、任務、附件 metadata、通知、快照與稽核紀錄。 |
| 資料存取 | Dapper + ADO.NET Transaction | 保留 SQL 可控性，適合狀態流轉、附件審查、快照封存等需要明確交易控管的情境。 |
| 前端 | Razor View + Bootstrap / Tabler | 以快速、穩定、易維護的後台 UI 為主，支援週會投影畫面。 |
| 附件儲存 | Azure Blob Storage | 實體附件存雲端物件儲存，DB 僅保存路徑與 metadata。 |
| 站內即時通知 | SignalR | 用於任務指派、審查通知、退回通知與週會畫面即時更新。 |
| Email 通知 | SMTP 或 Microsoft Graph | 用於新任務、負責人變更、送審、退回等關鍵事件通知。 |
| 背景排程 | Quartz.NET | 用於 Email 補送、逾期提醒、週會快照提醒與定期通知。 |
| 版本控管 | GitHub | 所有 AI 產生的程式需經 Git 版控、分支與 Pull Request 管理。 |

2.2 系統邏輯架構

使用者瀏覽器 -> ASP.NET Core MVC Web App -> Controller / ViewModel / Razor View -> Service Layer（業務規則、狀態流轉、權限判斷） -> Repository Layer（Dapper / SQL / Transaction） -> SQL Server / Azure SQL（結構化資料） -> Azure Blob Storage（任務附件） 旁路服務： -> SignalR：站內即時通知與週會畫面刷新 -> Quartz.NET：Email 補送、逾期提醒、快照提醒 -> SMTP / Microsoft Graph：Email 通知寄送

2.3 Vibe Coding 開發管控原則

先完成規格書、資料表、狀態流程與權限矩陣，再要求 AI 產生程式。

每次開發以「功能切片」為單位，例如任務送審、附件上傳、審查退回、週會快照。

AI 產生的 SQL、Controller、Service 與 View 必須經人工 review，不得直接上正式環境。

涉及狀態變更、附件稽核、審查通過、快照封存等功能必須寫入交易與 log。

每個功能至少保留測試案例與操作情境，避免 AI 只完成畫面但遺漏業務規則。

3. 角色、權限與資料可視規則

3.1 角色定義

| 角色 | 角色定位 | 主要權限 |
| --- | --- | --- |
| Admin 系統管理員 | 系統最高權限角色。 | 使用者維護、角色維護、所有資料增刪查改、附件作廢、稽核查詢、快照管理。 |
| PM 專案經理 | 專案與週會管理核心角色。 | 建立專案、里程碑、任務、指派人員、調整進度、週會退回、手動封存快照。 |
| Employee 一般人員 | 任務執行與審查參與角色。 | 跨專案唯讀瀏覽、更新自己任務狀態、上傳附件、回報卡關、審查被指定的任務。 |

3.2 權限矩陣

| 功能項目 | Admin | PM | Employee |
| --- | --- | --- | --- |
| 查看全部專案、里程碑、任務與附件摘要 | 可 | 可 | 可 |
| 新增 / 修改 / 停用使用者 | 可 | 不可 | 不可 |
| 新增 / 修改專案 | 可 | 可 | 不可 |
| 手動調整專案進度百分比 | 可 | 可 | 不可 |
| 新增 / 修改里程碑 | 可 | 可 | 不可 |
| 新增 / 修改任務基本資料 | 可 | 可 | 不可 |
| 新增任務 | 可 | 可 | 不可 |
| 修改自己負責任務狀態 | 可 | 可 | 可 |
| 上傳自己任務附件 | 可 | 可 | 可 |
| 回報自己任務卡關 | 可 | 可 | 可 |
| 審查他人任務 | 可 | 可 | 限指定審查人 |
| 審查自己的任務 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 週會現場退回任務 | 可 | 可 | 不可 |
| 手動封存週會快照 | 可 | 可 | 不可 |
| 附件刪除 | 不可刪除，僅可作廢 | 不可 | 不可 |

3.3 全局可視與操作限制

本系統採「全局唯讀可視、操作依權限受限」的設計。所有使用者皆可跨專案瀏覽進度、任務狀態、完工摘要與附件清單，但僅能依角色與任務關係進行操作。

重要規則 • Employee 不可新增任務，不可修改專案、里程碑與他人任務。 • Employee 僅能更新自己負責的任務狀態、上傳附件、填寫完工摘要與回報卡關。 • 任務審查需由負責人以外的人員執行，避免自審。

4. 功能架構表

4.1 模組總覽

| 模組代號 | 模組名稱 | 功能範圍 |
| --- | --- | --- |
| SYS | 系統管理 | 登入、登出、使用者、角色、權限、稽核紀錄。 |
| PRJ | 專案管理 | 多專案維護、專案起訖日、PM、手動進度調整。 |
| MLS | 里程碑管理 | 專案下轄里程碑、目標達成日、是否完成、進度調整。 |
| TSK | 任務管理 | 任務建立、截止日、負責人、協辦人、狀態回報、卡關回報。 |
| ATT | 附件稽核 | 附件上傳、雲端儲存、完工摘要、附件不可覆蓋、附件作廢。 |
| REV | 同儕審查 | 送審、審查通過、審查退回、審查依據附件紀錄。 |
| DSH | 個人工作台 | 我的未完工任務、我需要審查的任務、卡關事項。 |
| MTG | 週會控制台 | 本週截止、當週更新、附件牆、現場退回、會議記錄、現場派工。 |
| SNP | 週快照 | PM 手動封存週進度、歷史趨勢、快照修正版。 |
| NTF | 通知中心 | 站內通知、Email 通知、通知已讀、Email 發送紀錄。 |
| RPT | 報表查詢 | 進度趨勢、卡關統計、審查紀錄、附件稽核查詢。 |

4.2 功能清單

| 功能代號 | 功能名稱 | 使用角色 | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS-001 | 登入 / 登出 | 所有角色 | 帳號密碼登入，未登入者不可瀏覽任何畫面。 |
| SYS-002 | 使用者維護 | Admin | 維護帳號、姓名、Email、角色、是否啟用。 |
| SYS-003 | 角色權限維護 | Admin | 維護 Admin、PM、Employee 權限設定。 |
| SYS-004 | 稽核紀錄查詢 | Admin / PM | 查詢狀態異動、附件上傳、進度調整、退回、快照封存紀錄。 |
| PRJ-001 | 專案維護 | Admin / PM | 建立與維護專案代號、名稱、起訖日、PM、狀態。 |
| PRJ-002 | 專案進度手動調整 | Admin / PM | 週會時由 PM 輸入 0-100% 進度與調整原因。 |
| PRJ-003 | 全局專案看板 | 所有角色 | 跨專案查看進度條、狀態、里程碑與焦點任務。 |
| MLS-001 | 里程碑維護 | Admin / PM | 建立專案下里程碑、目標日、排序與是否完成。 |
| MLS-002 | 里程碑進度調整 | Admin / PM | 由 PM 手動調整里程碑進度。 |
| TSK-001 | 任務維護 | Admin / PM | 於里程碑下建立任務、設定截止日、負責人、協辦人。 |
| TSK-002 | 負責人與協辦人防呆 | Admin / PM | 負責人單選，協辦人複選，負責人不可同時為協辦人。 |
| TSK-003 | 任務狀態回報 | 任務負責人 | Todo、Progress、Reviewing、Done、Blocked 狀態流轉。 |
| TSK-004 | 卡關回報 | 任務負責人 | 狀態改為 Blocked 時必須填寫卡關原因。 |
| ATT-001 | 附件上傳 | 任務負責人 | 上傳完工佐證附件至 Azure Blob Storage。 |
| ATT-002 | 附件牆與預覽 | 所有角色 | 顯示附件名稱、摘要、縮圖或下載連結。 |
| ATT-003 | 附件作廢 | Admin | 附件不可刪除，僅可作廢並填寫原因。 |
| REV-001 | 任務送審 | 任務負責人 | 送審前檢查至少一個附件與 30 字以上摘要。 |
| REV-002 | 同儕審查 | 指定審查人 | 審查附件內容，通過後任務改為 Done。 |
| REV-003 | 審查退回 | 審查人 / PM | 退回 Progress，必須填寫退回原因並通知負責人。 |
| DSH-001 | 個人工作台 | 所有角色 | 集中顯示我的主辦任務、待審查任務、卡關任務。 |
| MTG-001 | 週會焦點清單 | Admin / PM | 一鍵撈出本週截止與當週狀態更新項目。 |
| MTG-002 | 週會附件牆 | 所有角色 | 將送審與完成任務附件摘要以大圖大字展示。 |
| MTG-003 | 現場退回 | Admin / PM | PM 現場抽查發現附件不足時一鍵退回並填寫原因。 |
| MTG-004 | 會議記錄與即時派工 | Admin / PM | 週會現場新增 Action Items 並指派負責人。 |
| SNP-001 | 週快照封存 | Admin / PM | 週會結束後手動封存當週進度資料。 |
| SNP-002 | 歷史趨勢圖 | Admin / PM | 依快照資料呈現專案進度與卡關趨勢。 |
| NTF-001 | 站內通知 | 所有角色 | 任務指派、送審、退回、負責人變更等事件通知。 |
| NTF-002 | Email 通知 | 所有角色 | 同步寄送 Email 並保留寄送紀錄。 |

5. 核心作業流程

5.1 專案建立流程

Admin 或 PM 建立專案，輸入專案代號、專案名稱、開始日期、結束日期、專案 PM 與專案狀態。

系統檢查專案開始日期必須小於等於結束日期。

PM 於專案下建立里程碑，里程碑目標日必須落在專案起訖日期內。

PM 於里程碑下建立任務，指定一位負責人與零到多位協辦人。

系統依任務指派發送站內通知與 Email 通知。

5.2 任務執行與送審流程

Todo -> Progress -> Reviewing -> Done ¦ +-> Progress（審查退回） Progress -> Blocked -> Progress

任務建立後預設狀態為 Todo。

負責人開始處理後可將狀態改為 Progress。

若任務卡關，負責人可將狀態改為 Blocked，並必須填寫卡關原因。

任務欲送審時，負責人需上傳至少一個附件，並填寫 30 字以上完工摘要。

系統檢查通過後，任務狀態改為 Reviewing，並通知協辦人或指定審查人。

審查人依附件內容與摘要判斷，通過則狀態改為 Done；不通過則退回 Progress。

5.3 週會流程

PM 進入週會控制台，選擇專案或全案視角。

系統顯示本週截止、當週狀態有更新、Blocked、Reviewing 與 Done 的焦點項目。

週會附件牆顯示送審與完工任務的附件名稱、摘要與縮圖。

PM 現場抽查附件，若內容不足或不實，可一鍵退回並強制填寫退回原因。

PM 於週會中手動調整專案與里程碑進度百分比。

PM 可現場新增 Action Items，並指派負責人與截止日。

週會結束前，PM 確認資料無誤後點擊「封存本週快照」。

6. 主要功能需求說明

6.1 登入與權限控管

系統須提供帳號密碼登入與登出功能。

未登入者不得瀏覽任何頁面，所有頁面需檢查登入狀態。

登入後依角色載入操作權限，但資料瀏覽預設為全局可視。

系統需記錄登入、登出、登入失敗與重要操作紀錄。

6.2 專案與里程碑管理

支援多專案同時維護，每個專案需有開始日期、結束日期、專案 PM 與專案狀態。

專案底下可建立多個里程碑，里程碑目標日需在專案起訖日期內。

專案與里程碑進度百分比採 PM 人工手動輸入，不由任務自動加總。

里程碑需具備是否已達成 IsCompleted 狀態。

6.3 任務與協作管理

任務必須隸屬於某一里程碑，並具備任務名稱、截止日、負責人與狀態。

每個任務只能指派一位負責人；協辦人可為多位。

已選為負責人的人，不得在該任務協辦人清單中再次被選取。

Employee 不可新增任務，只能更新自己負責任務的狀態、附件與卡關回報。

6.4 附件稽核與同儕審查

任務由 Progress 送至 Reviewing 前，系統需強制檢查至少一個有效附件與 30 字以上完工摘要。

附件上傳後不得覆蓋，若同一任務需補件，必須新增附件紀錄。

附件不得由一般使用者刪除；若確有必要，僅可由 Admin 標記作廢並保留原因。

審查人必須為負責人以外的人員，審查依據為附件內容與完工摘要。

審查通過後任務狀態改為 Done；審查退回則改為 Progress 並通知負責人。

6.5 個人工作台

登入後需提供 My Dashboard，集中顯示我主辦的未完工任務。

需顯示我需要協助審查的 Reviewing 任務。

需顯示我目前 Blocked 的任務與卡關原因。

需提供快速進入任務詳情、上傳附件、送審、回報卡關等操作。

6.6 週會控制台

週會控制台需支援全案與單一專案視角。

需一鍵篩選本週截止任務、當週狀態有更新任務、Blocked 任務與 Reviewing 任務。

附件牆需大圖大字展示附件名稱、摘要、上傳者、上傳時間與縮圖或預覽連結。

PM 可於週會畫面直接退回任務，並必須填寫退回原因。

PM 可於週會畫面直接新增 Action Items。

7. 資料庫結構設計

本章為 MPMS V0.1 邏輯資料模型。實作時可依命名慣例、SQL Server 版本、Azure SQL 設定、Blob Storage 路徑策略與資安要求進行微調。

7.1 資料表總覽

| 資料表 | 中文名稱 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| MPMS_ROLE | 角色主檔 | 定義 Admin、PM、Employee 等系統角色。 |
| MPMS_USER | 使用者主檔 | 儲存帳號、姓名、Email、角色與啟用狀態。 |
| MPMS_PROJECT | 專案主檔 | 儲存專案基本資料、PM、起訖日、手動進度。 |
| MPMS_MILESTONE | 里程碑主檔 | 儲存專案下里程碑、目標日、手動進度與是否完成。 |
| MPMS_TASK | 任務主檔 | 儲存任務、截止日、負責人、狀態、卡關原因。 |
| MPMS_TASK_ASSIST | 任務協辦人 | 儲存任務與多位協辦人的關聯。 |
| MPMS_TASK_ATTACHMENT | 任務附件 | 儲存附件 metadata、Blob 路徑、摘要與作廢狀態。 |
| MPMS_TASK_REVIEW | 任務審查紀錄 | 儲存審查人、審查結果、審查意見與審查時間。 |
| MPMS_TASK_REVIEW_ATTACHMENT | 審查附件關聯 | 儲存本次審查依據的附件清單。 |
| MPMS_TASK_STATUS_LOG | 任務狀態異動紀錄 | 記錄任務狀態流轉、操作者、原因與時間。 |
| MPMS_MEETING | 週會主檔 | 儲存週會日期、週別、會議記錄與主持人。 |
| MPMS_MEETING_ACTION | 週會臨時任務 | 儲存週會現場新增的 Action Items。 |
| MPMS_WEEKLY_SNAPSHOT | 週快照主檔 | 儲存週別、封存人、封存時間、修正版本與原因。 |
| MPMS_SNAPSHOT_PROJECT | 快照專案資料 | 封存當週專案進度與狀態。 |
| MPMS_SNAPSHOT_MILESTONE | 快照里程碑資料 | 封存當週里程碑進度與達成狀態。 |
| MPMS_SNAPSHOT_TASK | 快照任務資料 | 封存當週任務狀態、附件數、審查狀態。 |
| MPMS_NOTIFICATION | 站內通知 | 儲存通知事件、接收人、已讀狀態。 |
| MPMS_EMAIL_LOG | Email 發送紀錄 | 儲存 Email 發送狀態、錯誤訊息與重送次數。 |
| MPMS_AUDIT_LOG | 系統稽核紀錄 | 記錄重要資料新增、修改、退回、作廢、封存等操作。 |

7.2 關聯設計摘要

| 主體 | 關聯 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| MPMS_PROJECT | 1 : N MPMS_MILESTONE | 一個專案可包含多個里程碑。 |
| MPMS_MILESTONE | 1 : N MPMS_TASK | 一個里程碑可包含多個任務。 |
| MPMS_TASK | N : 1 MPMS_USER(owner_user_id) | 一個任務只能有一位負責人。 |
| MPMS_TASK | 1 : N MPMS_TASK_ASSIST | 一個任務可有多位協辦人。 |
| MPMS_TASK | 1 : N MPMS_TASK_ATTACHMENT | 一個任務可有多個附件紀錄。 |
| MPMS_TASK | 1 : N MPMS_TASK_REVIEW | 一個任務可有多次審查紀錄。 |
| MPMS_TASK_REVIEW | 1 : N MPMS_TASK_REVIEW_ATTACHMENT | 一筆審查紀錄可對應多個附件作為依據。 |
| MPMS_WEEKLY_SNAPSHOT | 1 : N Snapshot Detail | 一筆快照主檔封存多筆專案、里程碑與任務狀態。 |

7.3 核心資料表欄位設計

MPMS_ROLE 角色主檔

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| role_id | int identity PK | Y | 角色 ID。 |
| role_code | varchar(30) | Y | 角色代號，例如 ADMIN、PM、EMPLOYEE。 |
| role_name | nvarchar(50) | Y | 角色名稱。 |
| is_active | bit | Y | 是否啟用。 |

MPMS_USER 使用者主檔

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | int identity PK | Y | 使用者 ID。 |
| account | varchar(50) | Y | 登入帳號，需唯一。 |
| password_hash | nvarchar(255) | Y | 密碼雜湊值。 |
| user_name | nvarchar(100) | Y | 使用者姓名。 |
| email | nvarchar(255) | Y | Email 通知使用。 |
| role_id | int FK | Y | 對應 MPMS_ROLE。 |
| is_active | bit | Y | 是否啟用。 |
| last_login_at | datetime2 | N | 最後登入時間。 |
| created_at / updated_at | datetime2 | Y | 建立與最後更新時間。 |

MPMS_PROJECT 專案主檔

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| project_id | int identity PK | Y | 專案 ID。 |
| project_code | varchar(50) | Y | 專案代號，需唯一。 |
| project_name | nvarchar(200) | Y | 專案名稱。 |
| project_desc | nvarchar(max) | N | 專案說明。 |
| pm_user_id | int FK | Y | 專案 PM。 |
| start_date | date | Y | 專案開始日期。 |
| end_date | date | Y | 專案結束日期。 |
| manual_progress_pct | decimal(5,2) | Y | PM 手動輸入進度，0-100。 |
| progress_note | nvarchar(500) | N | 進度調整說明。 |
| project_status | varchar(30) | Y | Planning、Active、Closed、Hold。 |
| is_active | bit | Y | 是否啟用。 |

MPMS_MILESTONE 里程碑主檔

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| milestone_id | int identity PK | Y | 里程碑 ID。 |
| project_id | int FK | Y | 所屬專案。 |
| milestone_name | nvarchar(200) | Y | 里程碑名稱。 |
| target_date | date | Y | 目標達成日，需在專案起訖內。 |
| sort_no | int | Y | 里程碑排序。 |
| manual_progress_pct | decimal(5,2) | Y | PM 手動輸入進度，0-100。 |
| is_completed | bit | Y | 是否已達成。 |
| completed_at | datetime2 | N | 達成時間。 |
| remark | nvarchar(500) | N | 備註。 |

MPMS_TASK 任務主檔

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_id | int identity PK | Y | 任務 ID。 |
| milestone_id | int FK | Y | 所屬里程碑。 |
| task_title | nvarchar(200) | Y | 任務名稱。 |
| task_desc | nvarchar(max) | N | 任務說明。 |
| owner_user_id | int FK | Y | 負責人，單一使用者。 |
| due_date | date | Y | 任務截止日。 |
| task_status | varchar(30) | Y | Todo、Progress、Reviewing、Done、Blocked。 |
| priority | varchar(20) | N | Low、Normal、High，可選。 |
| blocked_reason | nvarchar(1000) | N | 卡關原因，Blocked 時必填。 |
| complete_summary | nvarchar(max) | N | 完工摘要，送審時需 30 字以上。 |
| review_requested_at | datetime2 | N | 送審時間。 |
| done_at | datetime2 | N | 完成時間。 |
| created_by / updated_by | int FK | Y | 建立與更新者。 |

MPMS_TASK_ASSIST 任務協辦人

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_assist_id | int identity PK | Y | 協辦關聯 ID。 |
| task_id | int FK | Y | 任務 ID。 |
| assist_user_id | int FK | Y | 協辦人 ID。 |
| is_reviewer_candidate | bit | Y | 是否可作為審查候選人。 |
| created_at | datetime2 | Y | 建立時間。 |

MPMS_TASK_ATTACHMENT 任務附件

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| attachment_id | int identity PK | Y | 附件 ID。 |
| task_id | int FK | Y | 任務 ID。 |
| blob_container | varchar(100) | Y | Azure Blob Container 名稱。 |
| blob_path | nvarchar(500) | Y | Blob 儲存路徑。 |
| original_file_name | nvarchar(255) | Y | 原始檔名。 |
| stored_file_name | nvarchar(255) | Y | 系統儲存檔名，避免覆蓋。 |
| file_ext | varchar(20) | Y | 副檔名。 |
| file_size_bytes | bigint | Y | 檔案大小。 |
| content_type | varchar(100) | N | MIME Type。 |
| summary_text | nvarchar(max) | Y | 附件或完工摘要說明。 |
| upload_user_id | int FK | Y | 上傳者。 |
| uploaded_at | datetime2 | Y | 上傳時間。 |
| is_void | bit | Y | 是否作廢。 |
| void_reason | nvarchar(500) | N | 作廢原因。 |

MPMS_TASK_REVIEW 任務審查紀錄

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| review_id | int identity PK | Y | 審查紀錄 ID。 |
| task_id | int FK | Y | 任務 ID。 |
| reviewer_user_id | int FK | Y | 審查人，不得為任務負責人。 |
| review_result | varchar(30) | Y | Approved、Rejected。 |
| review_comment | nvarchar(max) | Y | 審查意見或退回原因。 |
| reviewed_at | datetime2 | Y | 審查時間。 |
| source_type | varchar(30) | Y | PeerReview、MeetingReturn、AdminOverride。 |

MPMS_TASK_REVIEW_ATTACHMENT 審查附件關聯

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| review_attachment_id | int identity PK | Y | 關聯 ID。 |
| review_id | int FK | Y | 審查紀錄 ID。 |
| attachment_id | int FK | Y | 作為審查依據的附件 ID。 |

MPMS_TASK_STATUS_LOG 任務狀態異動紀錄

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| status_log_id | int identity PK | Y | 狀態異動 ID。 |
| task_id | int FK | Y | 任務 ID。 |
| old_status | varchar(30) | N | 異動前狀態。 |
| new_status | varchar(30) | Y | 異動後狀態。 |
| change_reason | nvarchar(1000) | N | 異動原因，例如退回、卡關、送審。 |
| changed_by | int FK | Y | 操作者。 |
| changed_at | datetime2 | Y | 異動時間。 |

MPMS_MEETING 週會主檔

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| meeting_id | int identity PK | Y | 週會 ID。 |
| meeting_week | varchar(10) | Y | 週別，例如 2026-W22。 |
| meeting_date | date | Y | 週會日期。 |
| project_id | int FK | N | 指定專案，空值代表全案週會。 |
| host_user_id | int FK | Y | 主持人。 |
| meeting_note | nvarchar(max) | N | 會議記錄。 |
| created_at | datetime2 | Y | 建立時間。 |

MPMS_MEETING_ACTION 週會臨時任務

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| action_id | int identity PK | Y | Action Item ID。 |
| meeting_id | int FK | Y | 週會 ID。 |
| task_id | int FK | N | 若已轉任務，記錄任務 ID。 |
| action_title | nvarchar(200) | Y | 臨時任務名稱。 |
| owner_user_id | int FK | Y | 負責人。 |
| due_date | date | Y | 截止日。 |
| action_note | nvarchar(max) | N | 說明。 |

MPMS_WEEKLY_SNAPSHOT 週快照主檔

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshot_id | int identity PK | Y | 快照 ID。 |
| snapshot_week | varchar(10) | Y | 週別，例如 2026-W22。 |
| meeting_id | int FK | N | 對應週會。 |
| snapshot_version | int | Y | 版本，原始版為 1，修正版遞增。 |
| is_revision | bit | Y | 是否為修正版。 |
| revision_reason | nvarchar(1000) | N | 修正原因。 |
| sealed_by | int FK | Y | 封存人。 |
| sealed_at | datetime2 | Y | 封存時間。 |

MPMS_SNAPSHOT_PROJECT 快照專案資料

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshot_project_id | int identity PK | Y | 快照專案 ID。 |
| snapshot_id | int FK | Y | 快照主檔。 |
| project_id | int FK | Y | 專案 ID。 |
| project_status | varchar(30) | Y | 封存當下專案狀態。 |
| manual_progress_pct | decimal(5,2) | Y | 封存當下專案進度。 |
| progress_note | nvarchar(500) | N | 封存當下進度說明。 |

MPMS_SNAPSHOT_MILESTONE 快照里程碑資料

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshot_milestone_id | int identity PK | Y | 快照里程碑 ID。 |
| snapshot_id | int FK | Y | 快照主檔。 |
| milestone_id | int FK | Y | 里程碑 ID。 |
| manual_progress_pct | decimal(5,2) | Y | 封存當下里程碑進度。 |
| is_completed | bit | Y | 封存當下是否達成。 |

MPMS_SNAPSHOT_TASK 快照任務資料

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| snapshot_task_id | int identity PK | Y | 快照任務 ID。 |
| snapshot_id | int FK | Y | 快照主檔。 |
| task_id | int FK | Y | 任務 ID。 |
| task_status | varchar(30) | Y | 封存當下任務狀態。 |
| owner_user_id | int FK | Y | 封存當下負責人。 |
| due_date | date | Y | 封存當下截止日。 |
| attachment_count | int | Y | 有效附件數。 |
| latest_review_result | varchar(30) | N | 最新審查結果。 |
| blocked_reason | nvarchar(1000) | N | 封存當下卡關原因。 |

MPMS_NOTIFICATION 站內通知

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| notification_id | int identity PK | Y | 通知 ID。 |
| receiver_user_id | int FK | Y | 接收人。 |
| event_type | varchar(50) | Y | 事件類型。 |
| title | nvarchar(200) | Y | 通知標題。 |
| message | nvarchar(max) | Y | 通知內容。 |
| ref_type | varchar(50) | N | 關聯類型，如 TASK、PROJECT。 |
| ref_id | int | N | 關聯資料 ID。 |
| is_read | bit | Y | 是否已讀。 |
| created_at | datetime2 | Y | 建立時間。 |

MPMS_EMAIL_LOG Email 發送紀錄

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| email_log_id | int identity PK | Y | Email 紀錄 ID。 |
| receiver_email | nvarchar(255) | Y | 收件人 Email。 |
| subject | nvarchar(300) | Y | 主旨。 |
| body | nvarchar(max) | Y | 內容。 |
| send_status | varchar(30) | Y | Pending、Sent、Failed。 |
| retry_count | int | Y | 重送次數。 |
| error_message | nvarchar(max) | N | 錯誤訊息。 |
| sent_at | datetime2 | N | 寄送時間。 |

MPMS_AUDIT_LOG 系統稽核紀錄

| 欄位名稱 | 型別 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| audit_id | bigint identity PK | Y | 稽核 ID。 |
| actor_user_id | int FK | Y | 操作者。 |
| action_type | varchar(50) | Y | 操作類型。 |
| target_table | varchar(100) | Y | 異動資料表。 |
| target_id | varchar(100) | Y | 異動資料 ID。 |
| old_value_json | nvarchar(max) | N | 異動前資料。 |
| new_value_json | nvarchar(max) | N | 異動後資料。 |
| created_at | datetime2 | Y | 操作時間。 |

8. 任務狀態、附件稽核與同儕審查規則

8.1 任務狀態定義

| 狀態 | 中文名稱 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Todo | 待處理 | 任務已建立但尚未開始。 |
| Progress | 進行中 | 任務執行中，負責人可上傳附件或回報卡關。 |
| Reviewing | 審查中 | 負責人已送審，等待協辦人或指定審查人確認附件內容。 |
| Done | 已完成 | 審查通過後正式完成。 |
| Blocked | 卡關 | 任務無法繼續推進，需填寫卡關原因。 |

8.2 狀態流轉規則

| 起始狀態 | 目標狀態 | 操作角色 | 必要條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Todo | Progress | 負責人 / PM / Admin | 任務已開始執行。 |
| Progress | Blocked | 負責人 / PM / Admin | 必須填寫卡關原因。 |
| Blocked | Progress | 負責人 / PM / Admin | 卡關已解除或重新啟動。 |
| Progress | Reviewing | 負責人 | 至少 1 個有效附件，且完工摘要需達 30 字以上。 |
| Reviewing | Done | 指定審查人 / PM / Admin | 審查人不得為負責人，且需依附件內容判定通過。 |
| Reviewing | Progress | 指定審查人 / PM / Admin | 審查退回，必須填寫退回原因。 |
| Done | Progress | PM / Admin | 若現場或後續發現附件不實，可退回並留存原因。 |

8.3 附件稽核規則

送審前至少需有一個有效附件。

送審前完工摘要說明需達 30 字以上。

附件每次上傳皆為獨立紀錄，不允許覆蓋既有檔案。

附件原則上不得刪除；若需排除錯誤附件，僅能由 Admin 作廢並填寫原因。

週會控制台需公開展示附件名稱、摘要、上傳者與上傳時間。

審查人應依附件內容與摘要判定任務是否可完成，而非只看負責人口頭說明。

8.4 同儕審查規則

任務進入 Reviewing 後，系統自動通知協辦人或指定審查人。

審查人不得為該任務負責人。

審查通過時，需記錄審查人、審查時間、審查意見與審查依據附件。

審查退回時，需填寫退回原因，任務狀態改回 Progress，並通知負責人。

若 PM 於週會現場退回任務，source_type 需記錄為 MeetingReturn。

9. 週會控制台與週進度快照

9.1 週會控制台目的

週會控制台是專為週會投影設計的高效管理畫面，目的是讓 PM 與全體成員在同一畫面上看到本週最需要討論的項目，包含本週截止、當週更新、卡關、審查中與已完成附件。

9.2 週會焦點篩選規則

| 焦點項目 | 篩選邏輯 |
| --- | --- |
| 本週截止 | 任務 due_date 落於本週區間。 |
| 當週狀態有更新 | 本週內 MPMS_TASK_STATUS_LOG 有異動紀錄。 |
| 卡關任務 | task_status = Blocked。 |
| 審查中任務 | task_status = Reviewing。 |
| 本週完成任務 | 本週內狀態轉為 Done。 |
| 附件牆 | Reviewing 與 Done 任務的有效附件清單與摘要。 |

9.3 週會快照目的

保留每週週會結束當下的專案、里程碑與任務狀態。

支援歷史進度趨勢圖、週報、月報與管理報表。

避免週會後資料被修改，導致無法還原當時承諾或審查結果。

作為責任追蹤依據，可回溯哪一週開始卡關、哪一週附件被退回、哪一週進度調整。

9.4 週會快照封存規則

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 觸發方式 | PM 或 Admin 於週會結束後手動點擊「封存本週快照」。 |
| 封存週別 | 格式為 YYYY-WW，例如 2026-W22。 |
| 封存內容 | 專案進度、里程碑進度、任務狀態、附件統計、卡關原因、審查結果、會議記錄。 |
| 是否可修改 | 快照封存後不可直接覆蓋。 |
| 修正方式 | 若封存錯誤，建立修正版快照並保留修正原因，原快照仍保留。 |
| 用途 | 趨勢圖、週報、月報、責任追蹤、審查稽核。 |

10. 自動通知需求

系統需針對關鍵事件發送雙軌通知：站內即時通知與 Email 通知。站內通知用於系統內即時提醒，Email 通知用於非同步追蹤與外部提醒。

| 事件 | 通知對象 | 通知管道 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新任務指派 | 任務負責人、協辦人 | 站內 + Email | PM 建立任務後通知相關人員。 |
| 任務變更負責人 | 新負責人、原負責人 | 站內 + Email | 任務責任異動需通知雙方。 |
| 任務進入 Reviewing | 協辦人或指定審查人 | 站內 + Email | 提醒審查附件與摘要。 |
| 審查通過 | 任務負責人、PM | 站內 | 任務正式完成。 |
| 審查退回 | 任務負責人、PM | 站內 + Email | 需附退回原因。 |
| PM 週會現場退回 | 任務負責人 | 站內 + Email | 退回來源記錄為 MeetingReturn。 |
| 任務卡關 | PM、相關協辦人 | 站內 + Email | 提醒週會追蹤或協助排除。 |
| 週快照封存完成 | PM、Admin | 站內 | 通知快照已建立。 |

11. 非功能需求

| 類別 | 需求 |
| --- | --- |
| 安全性 | 所有頁面需登入後才能瀏覽；操作需依角色與任務關係檢查；密碼需以雜湊儲存。 |
| 稽核性 | 任務狀態異動、附件上傳、審查、退回、進度調整、快照封存均需保留紀錄。 |
| 附件保存 | 附件實體檔案存雲端，不允許覆蓋；作廢不等於刪除，需保留原紀錄。 |
| 交易一致性 | 送審、審查通過、退回、快照封存等操作需以 transaction 確保資料一致。 |
| 效能 | 週會控制台需可快速載入本週焦點資料；附件縮圖建議預先產生或快取。 |
| 可維護性 | 採 Controller、Service、Repository 分層；SQL 集中管理；重要規則需寫在 Service Layer。 |
| 備份與還原 | SQL Server / Azure SQL 與 Blob Storage 均需納入備份策略。 |
| 日誌 | 系統錯誤需寫入 Serilog 或等效 log 機制，便於追查。 |

12. 驗收情境與測試重點

| 測試編號 | 驗收情境 | 預期結果 |
| --- | --- | --- |
| TC-001 | 未登入使用者直接輸入系統 URL。 | 系統導向登入頁，不可瀏覽任何資料。 |
| TC-002 | Employee 嘗試新增任務。 | 系統不顯示新增按鈕，直接呼叫 API 也應被拒絕。 |
| TC-003 | PM 建立任務並指定負責人與協辦人。 | 負責人不可同時出現在協辦人清單，任務建立後發送通知。 |
| TC-004 | 負責人未上傳附件即送審。 | 系統拒絕儲存，提示至少需一個附件。 |
| TC-005 | 負責人摘要不足 30 字即送審。 | 系統拒絕儲存，提示需補足完工摘要。 |
| TC-006 | 任務送審後由負責人自己審查。 | 系統拒絕，提示不可審查自己的任務。 |
| TC-007 | 審查人依附件內容審查通過。 | 系統將任務狀態改為 Done，寫入審查紀錄與狀態 log。 |
| TC-008 | 審查人退回任務。 | 系統要求退回原因，狀態改回 Progress，通知負責人。 |
| TC-009 | PM 於週會現場退回附件不實任務。 | 任務退回 Progress，source_type 記錄為 MeetingReturn，需保留原因。 |
| TC-010 | PM 手動調整專案進度。 | 系統保存進度與調整說明，不由任務狀態自動覆蓋。 |
| TC-011 | PM 週會後手動封存快照。 | 系統封存當週專案、里程碑、任務與附件統計資料。 |
| TC-012 | 封存後發現快照錯誤。 | 不可覆蓋原快照，需建立修正版並填寫修正原因。 |
| TC-013 | Employee 查看其他專案進度與附件摘要。 | 可以唯讀瀏覽，不可修改。 |
| TC-014 | 附件上傳第二版。 | 系統新增附件紀錄，不覆蓋原附件。 |
| TC-015 | Admin 作廢錯誤附件。 | 附件標記 is_void，原紀錄與 Blob 路徑保留。 |

13. 待確認事項

以下項目不影響 V0.1 規格書成立，但在進入詳細設計或開發前建議確認。

| 項目 | 建議預設 | 需確認原因 |
| --- | --- | --- |
| 附件允許類型 | PDF、Word、Excel、PowerPoint、圖片、ZIP | 避免上傳可執行檔或高風險檔案。 |
| 單檔大小限制 | 建議 50MB 或 100MB | 影響 Blob Storage、上傳 UI 與網路傳輸。 |
| 附件預覽 | 圖片直接縮圖，PDF 顯示第一頁縮圖或提供下載 | 影響週會附件牆的實作成本。 |
| Email 服務 | 第一版 SMTP，後續可改 Microsoft Graph | 取決於公司郵件環境。 |
| 登入整合 | 第一版系統帳密，後續可接 AD / Entra ID | 取決於公司資安政策。 |
| 週別規則 | 週一至週日，格式 YYYY-WW | 需與公司週會慣例一致。 |
| 快照保留年限 | 至少保留專案結案後 3 年 | 影響資料保存政策。 |
| 權限細節 | PM 是否可管理非自己專案 | 本版暫定 PM 可管理所有專案；若需限制需追加 project-member 權限。 |